CLUJ: Parc logistic cu o suprafata construita de 125.000 mp, aflat in constructie

Recent, au fost incepute lucrarile de constructie a unui parc logistic, amplasat intr-o comuna din judetul Cluj. Obiectivul va avea in componenta hale pentru depozitarea produselor alimentare si nealimentare. In prezent, se executa fundatia spatiilor pentru depozitare (P) din cadrul primei etape de dezvoltare, care beneficiaza de o suprafata construita de aproximativ 50.000 mp. In ceea ce priveste edificarea acestui complex industrial, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, materiale de izolare, vopsea, faianta, gresie, parchet, panouri termoizolante, instalatii termice, electrice si sanitare. Termenul de finalizare a lucrarilor de constructie este stabilit pentru sfarsitul anului 2011.

CJ - Cluj

Data actualizarii: 17 mai / Reactualizat: 2 septembrie 2010

CJ3584

DENUMIRE: Parc logistic

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): Parter

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta hale de depozitare pentru produse alimentare si nealimentare. Suprafata totala construita va fi de 125.000 mp. In cadrul primei etape vor fi realizate spatii de depozitare cu o suprafata construita de 50.000 mp

Termen de incepere: Iulie 2010

Termen de finalizare: Decembrie 2011

Stadiul executiei: Se executa fundatia

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, panouri termoizolante, materiale de izolare

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********